Załącznik nr 4

Oznaczenie sprawy 2/2024

UMOWA 
NA WYKONANIE REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ, NEOGOTYCKIEJ DZWONNICY W PISKACH, GMINA CZERWIN

W wyniku procedury otwartej, ogólnodostępnej na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, o wartości nie przekraczającej 5 382 000 zł netto, w związku z treścią art. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2023 roku, poz. 1605 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 26 Regulaminu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Link https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1.Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela, Piski, ul. J. Słowackiego 30, 
07-407 Czerwin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Ks. Artura Ryszewskiego

oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer CEIDG/ KRS ......................... NIP ………………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,

o następującej treści:

Motto wstępne

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ, NEOGOTYCKIEJ DZWONNICY W PISKACH, GMINA CZERWIN”

- Prace należy wykonać zgodnie z ofertą, dokumentacją architektoniczno-budowlaną, pozwoleniem na budowę, programami prac konserwatorskich oraz decyzjami konserwatora zabytków nr 165/24 i 319/24, które stanowią Załączniki do umowy.

§ 2

Wymagania wobec Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że świadczenie usług objętych niniejszą umową leży w zakresie jego działalności zawodowej i w związku z powyższym zobowiązuje się wykonywać swoje zobowiązania określone niniejszą umową ze starannością właściwą dla podmiotów zawodowo trudniących się działalnością konserwatorską i restauratorską przy obiektach zabytkowych.

- Wykonawca wykonując usługi opisane w niniejszej umowie, korzystał będzie z własnych pracowników lub innych podmiotów, ponosząc pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posłużył się przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Kierownikiem robót będzie…………………………… ..................................................................................................................    osoba posiadająca wykształcenie oraz praktykę zawodową określone w art.37 c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904). Kopia wymaganych dokumentów potwierdzających wymagania wobec osoby kierującej pracami konserwatorskimi stanowi Załącznik  do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Kierownikiem prac budowlanych będzie ..................................................................................................................    osoba posiadająca wykształcenie oraz praktykę zawodową określone w art.37 a ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904). Kopia wymaganych dokumentów potwierdzających wymagania wobec osoby kierującej pracami konserwatorskimi stanowi Załącznik  do umowy.

- Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, o których mowa w § 1  należy wykonać z poszanowaniem mienia Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej pod kątem ich występowania. O stwierdzeniu ich obecności Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac wykonywanych przez podwykonawców.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy zaleceń. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prac zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii oraz odpowiednich decyzjach.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Wykonawcy dokumentację (wg ust. 1, zgodnie z którą ma być zrealizowane zamówienie) oraz teren objęty zamówieniem.

- Zamawiający zapewni: 1) dostęp do nieruchomości (terenu prac);  2) wyznaczy osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonanie robót z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami Zamawiającego, a także zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją i wiedzą techniczną, obowiązującymi normami prawa oraz przepisami p.poż.

- Harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym. Należy wziąć pod uwagę czynny charakter obiektu, tzn. / w kościele codziennie odprawiane są msze święte – w tym czasie wykluczone jest jakiekolwiek prowadzenie prac/. Obiekt musi być porządkowany na bieżąco.

- Zgłaszanie  momentu rozpoczęcia i zakończenia prac w każdym dniu pracy.

- Zapewnienie we własnym zakresie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, sprzętu, innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji.

- Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjno-technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i specyfikę Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego, jeśli dostarczona przez niego dokumentacja lub teren prac nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.

- Składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach i należytym porządku.

- Po zakończeniu robót uporządkowanie pomieszczeń i przekazanie ich Zamawiającemu.

- Posiadanie aprobat technicznych na materiały używane do wykonania zlecenia.

- Dostarczenie na budowę materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. 10.Przygotowanie na dzień zgłoszenia gotowości robót do odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów jak: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

- Materiały i urządzenia techniczne służące do realizowania prac powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, do których odsyła art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) oraz wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 12.Przestrzegania wewnętrznych przepisów p.poż. w obiekcie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub osobie powstałe na terenie prowadzonych robót lub wynikające z prowadzonych robót, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zagospodarować wszelkie odpady powstałe w związku z prowadzonymi robotami (w tym odpady budowlane) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia do 31.07.2025r.  Za dzień wykonania zamówienia rozumie się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego nie zawierającego żadnych uwag ani zastrzeżeń.

§ 6

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………..złotych netto (słownie: ………………..) + należny podatek VAT w wysokości ……..%, co stanowi łącznie kwotę brutto ………………. złotych (słownie: ………..).

- Wykonawca oświadcza, że kwoty wynagrodzenia określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i nie ulegną zmianie. W szczególności w wynagrodzeniu został zawarty koszt materiałów budowlanych oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania prac konserwacyjno-restauratorskich.

§ 7

Zapłata wynagrodzenia

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty: ………………………………….. Brak dostarczenia tych dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru końcowego.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru również w przypadku, gdy umówione roboty i prace nie zostały wykonanie zgodnie z umową oraz jej załącznikami lub są obarczone innego rodzaju wadami. Zamawiający w takim przypadku wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych), po upływie którego Strony przystąpią do ponownej próby odbioru przedmiotu umowy. Wyznaczenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie powoduje przesunięcia terminu określonego w § 5 umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, po jego odbiorze i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, którego załącznikiem będą dokumenty.

- Jeśli Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwał się podwykonawcami, którzy zostali zgłoszeni Zamawiającemu w sposób określony w art. 6471 k.c., warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń na piśmie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w których potwierdzą oni, że otrzymali zapłatę należnego im wynagrodzenia wynikającego z realizacji prac objętych niniejszą umową.

- Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy dokonana będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………...…………………….

- Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany powyżej figuruje w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzień zlecenia przelewu, w ww. wykazie zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgodą Wykonawcy do momentu dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania innego zgłoszonego tam rachunku bankowego.

- Zapłata wynagrodzenia zrealizowana w sposób określony, jak wyżej, w pełni wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego.

- W przypadku otrzymania faktury mimo nie podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, mimo nie dostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej lub zawierającej błędy, płatność zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu Zamawiającemu odpowiedniej korekty faktury lub po ziszczeniu się przesłanek do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez konsekwencji kar dla Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

Gwarancja, cesja praw, osoby do kontaktu

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały na okres ……. (………..) lat od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie usunąć wady objęte gwarancją, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia istnienia wady przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić wykonania napraw gwarancyjnych powołując się na wysokość kosztów z tym związanych.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Zamawiający może zlecić wykonanie tych napraw podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia wydanego przez Sąd. Skorzystanie z tego prawa nie wyłącza ani nie ogranicza pozostałych praw wynikających z gwarancji oraz nie wyłącza prawa do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną w § 9 ust. 2 lit. c.

- Wykonawca nie może przenieść na inną osobę praw wynikających z niniejszej umowy lub innych stosunków prawnych wiążących Strony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony ustalają następujące osoby do bieżących kontaktów w ramach realizacji umowy w tym podpisania protokołu odbioru  jest: 1) ze strony Zamawiającego: ……………., e-mail ………………… tel. ………….. 2) ze strony Wykonawcy: ……………., e-mail ………………… tel. …………..

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do traktowania mienia Zamawiającego z należytą starannością, winien chronić je przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% całego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową z tytułu naruszenia terminu określonego w § 5 umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową z tytułu naruszenia terminu określonego w § 8 ust. 2 umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy

- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może kumulatywnie obciążać Wykonawcę obowiązkiem zapłaty kar umownych nałożonych z tytułu niewykonania umowy z karami umownymi nałożonymi z tytułu nienależytego wykonania umowy.

§ 10

Rozwiązanie umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku:

  - rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń oraz do usunięcia skutków tych naruszeń oraz udzieleniu mu w tym celu odpowiedniego terminu (nie krótszego niż 7 dni);

  - wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji umowy szkody Zamawiającemu lub osobie trzeciej, na osobie lub mieniu, z winy Wykonawcy;

  - nie naprawienia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, szkody poniesionej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy;

  - naruszenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 5 o więcej niż 21 dni kalendarzowych.

- Zamawiający może skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanek określonych w ust. 1 powyżej.

§ 11

Zapisy ogólne

- Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia staranności w trakcie wykonywania niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego ewentualnym sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów), na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

  - zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie; b) przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy; c) działania siły wyższej; d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu na którym mają zostać wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia;

  - zmiany zasad finansowania zamówienia;

  - zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich;

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

- Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 12

Zapisy końcowe

- W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlający pierwotną intencję Stron.

- Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

..........................................	                                                      ...........................................

Zamawiający                                                                                        Wykonawca

Zamawiający zastrzega sobie, po wyborze oferty, prawo wprowadzenia do Umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów zapytania ofertowego